**创客联盟项目问题列表**

1. 梦想基金的内容和学生申请梦想基金的流程是怎样的（这个暂时不做，只是对该模块进行图文介绍，具体的申请流程待定）
2. 学生和老师的基本信息，包括名称，学号，专业，学院是否可以通过清华大学的学生管理平台获取，对方的管理平台是否可以提供接口支持（暂时采用系统对接的方案，具体由清华去处理对接的事情 ）
3. 申义这个角色进行业务审批环节时，这个审批环节是放到前端网站还是后端管理平台（完全放在后台）
4. 学生如果恶意的反复进行申请，是管理员去禁用改学生权限。（手动禁用）
5. 认证这块，包括手机认证，个人实名认证是管理员审核，还是直接通过清华大学的学生管理平台获取详细信息进行比对审核，对方的管理平台是否可以提供接口支持（系统对接）
6. 工厂资源的详细信息需要提供，后端管理平台需要开发针对它的维护界面(这个暂缓，等待工厂联盟的信息具体化了再弄，短期内也提供不了这个模块的信息，他们在整理中)
7. 管理平台的角色有几个，现在暂时有系统管理员，客服，申义工作人员(申义工作人员可以理解为是后期清华与申义成立的一个团队)
8. 工厂资源的详细内容有哪些，现在评估有工厂名称、工厂简介，工厂类型，提供哪方面的支持，工厂照片等（待进一步沟通）
9. 管理平台会员管理功能，是否需要对网站用户进行维护编辑（一期不用）
10. 创客平台的资讯结构是哪些，现在评估有资讯名称，资讯图片，资讯文字内容（按照我们的想法做，暂时没有提供具体的细节）
11. 工厂联盟界面中可以按类型，地域，规模，行业查询工厂资源吗？（这个问题和第八个问题一样，拿到工厂联盟的具体资料，就可以了，暂且可按照我们的想法做）

**20150813会议沟通内容**

* 1. **关于团队招募：**以项目展示为主，进入项目详情后，在项目详情中进行团队展示时显示有职位空缺，访问者可进行职位申请。访问者可使用分类标签查看项目，如：课程项目（学生在课程中所完成的大型项目，在此招募团队以把该项目实现、市场化），创意项目（要求有借鉴他人的，需列出参考对象。原创的，需提供参考文献或项目），工艺创作类项目，（要求最为严格，包括创意个性化的礼品等）。暂定三个标签分类，具体可再思考，也可后期再加上。

项目展示详情暂且包含：项目名称，该项目图片，所用技术参数，团队信息展示（可参照http://www.instructables.com进行原型设计）

**团队招募审核流程：**系统管理员审核是否存在敏感、违法违规词汇后即可发布展示。

* 1. **关于工厂资源申请流程：系统管理员审核—>决策层审核（此团队可能是由清华与申义共同组建，由决策团队对该申请进行工厂资源匹配），**审核完成后该申请信息会先发给工厂，工厂确认接单后再发给学生，学生确认即可进行在线、视频会议、或线下沟通（在发给学生的同时，系统设置学生回复确认的时间，可能为7-10天，如果学生逾期未回复确认，则系统显示该流程结束，学生要再进行申请得重填资料）
  2. **关于系统角色：**

前端：老师，学生创业团队，社会创业团队，游客，工厂联盟（是否将其做到前端？）

管理平台：系统管理员，运营决策团队（得提供多个账号，在审核时采用少数服从多数的原则，多数通过后则该流程显示通过），客服

**4、关于梦想基金：**一期暂时以图文展示为主，例如：介绍基金使用范围，基金的来源，并且需要展示相关的使用案例，在无案例的情况下，可让策划团队构思几个案例作为示范用。

**梦想基金申请流程：**学生填写申请信息并提交—》管理员审核—》决策团队审核—》执行团队（负责执行拨款、监督款项使用等操作）